**已有模块/资产**

**文档与整体蓝图**

* 多智能体方法论与团队分工（感知→策略→决策/风控→执行）与“主席/基金经理”整合机制已清晰，作为系统最高层约束与协同框架。
* 功能目标：低频（每周≤3次）可执行决策；以基本面/动量/情绪因子为核心；“可验证（回测）+ 可视化（曲线/雷达/表格）”。
* 架构设计与模块划分（后端 FastAPI、SQLite；前端 React+ECharts；orchestrator 把数据→因子→评分→组合→回测串一条主链路）均已定稿。

**已规划/落位的代码结构（文件架构）**

* 后端 backend/ 下的 **agents / ingestion / factors / scoring / portfolio / backtest / sentiment / orchestrator / api / storage** 等目录与关键文件名已在文件树中固定；这为“只增不破”的增量式开发提供了落点。
* 稳定 API 设计（/prices, /fundamentals, /news, /analyze, /portfolio/propose, /backtest/run…）已对外约定，便于前后端并行与回归测试。

**数据与因子/评分契约**

* SQLite 数据模型（prices\_daily、fundamentals、news\_raw/news\_scores、factors\_daily、scores\_daily、portfolios、backtest\_results…）与 JSON 字段使用范围已定义；后续落表/迁移有据可依。
* 聚合评分契约：score = 100\*(0.25*价值 + 0.20*质量 + 0.35*动量 + 0.20*情绪)，并记录 version\_tag；这已成为后续模块的一致接口。

**多智能体层（角色与编排）**

* 角色清单与职责边界：DataIngestor → DataCleaner → SignalResearcher → BacktestEngineer → RiskManager → PortfolioManager → ReportWriter；主席/基金经理做最终加权整合，风险官具有否决/约束权。
* 编排策略：主链“串行”+ 局部并行、重试与降级、全链路 trace/metrics 与消息协议建议（trace\_id / scene / agent / payload / meta …）已定义。

**实施节奏与可验收里程碑**

* 里程碑 0–6 的“目标—接口—可视化—DoD”闭环验收清单已经给出，便于按周落地与演示（单票页→情绪→评分→组合→回测→日报）。
* 多智能体视角的第1–4周滚动目标（编排落地→Ingest+Clean→Research+Backtest→Risk+PM+Report）已就绪。

**你现有/可用的外部资源与基础设施**

* AlphaVantage 与 news.com 账户/API、GPT-5/Claude、SQLite 本地库、GitHub 版本管理等均已具备；（对话中你也已确认 **价格拉取** 与 **新闻情绪** 模块可用）。

**已完成/已可用的模块**

* ✅ **价格获取/入库**（AlphaVantage）：你已能拉取价格数据并写入本地库，/prices 路由已作为最低保障接口；（你曾反馈“数据已入库，图还没出来”，属于前端连通性/可视化待完善）。
* ✅ **新闻→情绪**：已具备拉取 news 源与情绪计算的通路（news.com；情绪∈[-1,1]），后端 sentiment 契约与前端时间轴/饼图设计已明确。
* ✅ **评分契约/权重**：统一到 0–100，含 version\_tag，用于 Watchlist 与 Portfolio。
* ✅ **文件架构**：各模块落位清晰（见 FILE\_TREE），支持“新增 agent 与 orchestrator，不破坏现有 API”。
* ✅ **里程碑验收标准**：每一步的输入输出、图表与 DoD 条目已可直接对照执行。

小结：目前“数据→(情绪)→评分”的**关键契约**与**接口**都已定型；数据侧（价格/新闻）你已可调用，主干开发的风险最低。  
  
我来帮你做一个阶段性的小结，补充进知识库。结合你的 **已有模块.docx**、架构文档和我们最近完成的调试记录，可以这样写：

**1. 已完成的核心 Agents**

* **DataIngestor / DataCleaner**  
  从 AlphaVantage、News API 拉取原始股价和新闻数据，清洗成结构化格式。  
  ✓ 已通过测试：价格、新闻获取与落库。
* **SignalResearcher**  
  把行情、新闻和情绪整合为研究因子。  
  ✓ 已完成因子抽取接口；兼容 AgentContext | dict | None。  
  ✓ 单测验证 factors 字段输出。
* **RiskManager**  
  提供单票、行业、仓位数量等约束，能自动生成 fallback 权重。  
  ✓ 已修复 proposal/candidates 输入兼容问题。  
  ✓ 可返回 kept、concentration、actions，满足测试要求。
* **PortfolioManager**  
  组合建议生成与权重分配。  
  ✓ 与 RiskManager 串联；支持快照持久化。
* **BacktestEngineer**  
  简化版回测引擎，支持窗口期回测与 NAV 序列输出。  
  ✓ 已在 /orchestrator/propose\_backtest 流程中联通。

**2. Orchestrator & Pipeline**

* **Orchestrator 路由**
  + /dispatch: Ingest → Clean → Research
  + /propose: Portfolio → Risk → fallback
  + /propose\_backtest: Propose → Risk → Backtest → 可视化结果
* **Pipeline**  
  提供 run\_pipeline / run\_portfolio\_pipeline 封装，单测已通过。

**3. API 层**

* **健康检查 & Schema** /health
* **价格、新闻、指标、基本面** /prices /news /metrics /fundamentals  
  ✓ fundamentals 路由已修复 502，支持 mock 与容错。  
  ✓ metrics 路由可返回关键财务/市场指标。

**4. 持久化与快照**

* SQLite 已建立基础 schema。
* /propose 返回结果可落盘至 portfolio\_snapshots / backtest\_results。
* 单测验证了版本控制与快照回放。

**5. 测试与质量保障**

* **20 个单测全部通过**（pytest -q backend/tests）。
* 包含研究链、组合、回测、持久化、API mock 等全链路。
* pytest-html 报告已归档（unit.html）。

**下一阶段建议**

* 引入 **新智能体层**（来自 *智能体定义.docx*）：  
  新闻/舆情、宏观、财报、技术面、价值投资、量化、宏观策略、主席/执行等。  
  这些将在现有 pipeline 基础上逐步扩展。
* 增加 **可视化路由**：组合权重饼图、因子雷达图、回测曲线，接入前端 monitor 页面。
* 加强 **持久化与回溯**：把 trace 与决策链完整落盘，便于复盘与调试。
* 新智能体层（Agent Layer）已落位：backend/agents/agent\_layer.py（顺序执行）、registry.py（注入九类 agent：新闻/舆情、宏观、财报、技术面、价值、量化、宏观策略、主席、执行），并以轻量 ResearchContext 贯穿，保持与你既有“**数据→因子→评分→组合→回测**”总架构一致（不破坏原 API/Schema）。这与设计文档中“Agents/Orchestrator/Shared Services 三层”一致，也对应既定消息协议与可观测性目标。
* **Deterministic Mock**：/orchestrator/dispatch 在 params.mock=True 时，产出稳定的四因子与 score，便于 Smoketest/UT 回归；与功能描述中“评分=多因子加权，需有可视化可回测”的目标一致。
* **兜底与拍平**：/orchestrator/propose 缺关键字段时自动风控兜底；/orchestrator/propose\_backtest 把回测字段拍平到 context 顶层（dates/nav/drawdown/benchmark\_nav/metrics），便于前端曲线渲染，对齐“回测可视化（净值/回撤/指标）”。

**通过测试的部分**

* **核心智能体**
  + SignalResearcher：把行情、新闻、情绪整合为因子，接口已完成并测试。
  + RiskManager：加入仓位/行业约束，输出 kept、concentration、actions。
  + PortfolioManager：基于分数生成组合，支持权重分配和快照持久化。
  + BacktestEngineer：简化回测引擎，输出 NAV 与指标，已联通 orchestrator 流程。
* **Orchestrator & Pipeline**
  + 路由 /dispatch、/propose、/propose\_backtest 串起 Ingest→Research→Risk→Portfolio→Backtest。
  + **新增 /orchestrator/decide**：支持 topk + 风控参数，测试已通过。
* **API 层增强**
  + /fundamentals 修复 502，支持 mock 容错。
  + /metrics 返回财务与动量指标。
* **持久化与快照**
  + SQLite schema 已落地；组合、回测结果可落 portfolio\_snapshots 与 backtest\_results。
  + 支持版本控制和快照回放。

**新增：Home Page（Dashboard）与顶部导航**

* **顶部导航横置到右上角**：新增 Topbar 导航链接（个股/组合/模拟/舆情/管理），与路由解耦，统一从首页触达各功能页。
* **搜索框直达个股页**：输入股票代码或名称后，回车/点击“搜索”会跳转到 /#/stock?query=...，用于拉起个股详情页与图表。

**首页三类首屏数据已联通（首屏即用）**

* **组合快照**：启动时并发拉取“最近一次组合快照”，渲染年化、MDD、Sharpe、胜率、Top5 权重等要素；错误降级不阻断渲染。
* **新闻与情绪摘要**：并发拉取 7 日情绪简报，首页卡片展示情绪时间轴占位及最近新闻（含情绪分）。
* **批量评分（Watchlist Rankings）**：并发拉取默认股票池的 ScoreItem[]，表格可按行展示分数、更新时间与“加入组合”。

实现方式：在 HomePage useEffect 中用 **泛型标注的 Promise.all<[SnapshotBrief|null, SentimentBrief|null, ScoreItem[]]>** 固定返回的元组类型，避免 TS 把 Promise.all 推成联合类型造成的类型报错；各请求挂自恢复的 catch 以保障首屏稳定。

**首页关键动作按钮（与后端编排、回测、报告联通）**

* **Decide Now**：调用 /orchestrator/decide；若响应未含回测结果，前端自动补跑 /backtest/run（周频、近 52 周），并更新指标小面板。
* **Run Backtest**：独立触发回测（支持 rebalance='weekly'，weeks=52），回填到“Last Backtest”卡片。
* **Generate Report**：“一键日报/周报”预留，POST 触发报告生成接口，未就绪时给出非阻断提示。

**页面信息架构与跳转关系（前端）**

* **左侧功能导航**（同时右上角亦提供横向快捷导航）：Stock / Portfolio / Simulator / Monitor / Manage。
* **首页区块**：
  + *Portfolio Snapshot*（指标+Top权重列表）。
  + *Quick Decide*（输入股票池→一键生成建议）。
  + *Watchlist Rankings*、*News & Sentiment*、*Risk & Constraints*、*Last Backtest*、*Agents & Traces* 等卡片化信息面板。

**与既有后端契约的对齐**

* 当前前端调用的 API 覆盖：/prices、/fundamentals、/news、/score/batch、/portfolio/propose、/backtest/run、/orchestrator/decide 等，均在架构与时间表中作为“稳定 API”/里程碑目标定义。
* 评分合成与版本记录继续遵循统一权重与 version\_tag 契约（用于 Watchlist 与 Portfolio）。
* 数据/可靠性：外部源失败时降级/复用上次有效数据；后续仍按“Agents / Orchestrator / Shared Services”分层演进。

; // GPT配置  
; var GPT\_API\_KEY = '84fba46b577b46f58832ef36527e41d4';  
; var GPT\_API\_URL = 'https://gpt4-111-us.openai.azure.com/openai/deployments/gpt-4o/chat/completions?api-version=2024-02-01';  
; var GPT\_API\_MODEL = 'gpt-4o'; // GPT模型名称  
; var GPT\_VISION\_MODEL = 'gpt-4v'; // 多模态专用  
;  
; // DeepSeek配置  
; var DEEPSEEK\_API\_KEY = 'sk-93fd99b22a6f4a03980eee3385bd5f17';  
; var DEEPSEEK\_API\_URL = 'https://api.deepseek.com/v1/chat/completions';  
; var DEEPSEEK\_API\_MODEL = 'deepseek-chat'; // DeepSeek模型名称  
;  
; // ARK 配置  
; var ARK\_API\_KEY = 'fc5def6d-547e-47ab-b70a-95e0391cbc67'; // 替换为你的 ARK API 密钥  
; var ARK\_API\_URL = 'https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/chat/completions';  
; var ARK\_API\_MODEL = 'ep-20250313161944-69jw8'; // ARK 模型名称  
;  
; // 图片生成配置（假设使用DALL-E）  
; var DALLE\_API\_KEY = '6uc4qFE0i3iLjCKx9YlFGn6YozykiqV4AorrLrKdTwMCdks0SkL4JQQJ99BBACfhMk5XJ3w3AAABACOG9A2D';  
; var DALLE\_API\_URL = 'https://dall-e-sweden-central.openai.azure.com/openai/deployments/dall-e-3/images/generations?api-version=2024-02-01';  
; var DALLE\_API\_MODEL = 'dall-e-3'; // DALL-E模型名称  
;  
; // Alpha Vantage API 配置  
; var ALPHA\_VANTAGE\_API\_KEY = 'OSQ403SM4KEOHQSQ'; // 替换为您的 API 密钥  
; var BASE\_URL = 'https://www.alphavantage.co/query';  
;  
; // 去newsapi.org/ 获取新闻  
; var NEWS\_API\_KEY = 'eedfdddaed8e4bc8b0b5e249c0fbee9f'  
; var NEWS\_API\_URL = 'https://newsapi.org/v2/everything'; // 替换为 news.com 的 API URL  
;  
; var DEFAULT\_OPTIONS = {  
; max\_tokens: 1000,  
; temperature: 0.7  
; };  
;  
; const MAX\_IMAGE\_SIZE = 5 \* 1024 \* 1024; // 5MB

**新增模块：新闻与情绪链路 + Monitor 页面可视化（已联调通过）**

**1) 数据获取与入库（scripts）**

**scripts/fetch\_news.py（重写，保持最小侵入）**

* 数据源：newsapi.org/v2/everything（用 X-Api-Key 传递密钥）。
* 运行参数：
  + --symbols AAPL,MSFT,...（必填）
  + --days 14（时间窗，默认 30）
  + --noproxy（忽略系统代理，配合 VPN 直连）
  + --pages 1（默认拉 1 页，稳定优先；支持逐页容错，第二页失败不会影响第一页入库）
  + --timeout 35（请求超时，可按需调大）
  + --force-ip 1.2.3.4（可选：直连指定 IPv4，SNI/Host 仍为 newsapi.org）
* 稳定性处理：
  + 请求头补充 Accept: application/json、Connection: close，降低中间网关对长连接/分块的误判。
  + **逐页容错**：任一页失败→保留已成功页的数据并停止继续分页。
  + **连通兜底**：直连失败时支持 SNI 直连指定 IP（或后续扩展自动解析候选 IP）。
* 落库表：
  + news\_raw(symbol, title, summary, url, source, published\_at)（按 symbol+url 去重）
  + news\_scores(news\_id, sentiment)（轻量词典情绪评分，范围 -1..1）
* 运行示例（已通过）：
* python scripts/fetch\_news.py --symbols AAPL,MSFT,TSLA,SPY --days 14 --noproxy --pages 1 --timeout 35
* # 示例输出：
* # ✅ AAPL: 新增 100 条, 去重 0 条, 打分 100 条
* # ...
* 依赖环境变量（.env）：
* NEWS\_API\_KEY=你的key
* NEWS\_API\_URL=https://newsapi.org/v2/everything
* ALPHAVANTAGE\_KEY=你的alphavantage\_key
* DB\_URL=sqlite:///./db/stock.sqlite

**scripts/fetch\_prices.py（沿用）**

* python -m scripts.fetch\_prices AAPL MSFT TSLA SPY 或
* python scripts/fetch\_prices.py --symbols AAPL,MSFT,TSLA,SPY --range 1Y
* 价格入库路径与既有一致（无结构性变化）。

**2) 后端 API（FastAPI）**

**新增：backend/api/schemas/sentiment.py**

* SentimentPoint{ date: str(YYYY-MM-DD), score: float }
* NewsItem{ title: str, url: str, score: float }
* SentimentBrief{ series: List[SentimentPoint], latest\_news: List[NewsItem] }

**新增：backend/api/routers/sentiment.py**

* 路由：GET /api/sentiment/brief?symbols=AAPL,MSFT&days=14
* 逻辑：
  + 从 news\_raw × news\_scores 聚合过去 N 天**按日平均情绪**→ series。
  + 取最近 100 条新闻（含情绪分）→ latest\_news。
  + 对**无新闻日期用 0 填充**，便于前端画出 0 轴基准线。
* app.py 中新增挂载：
* from backend.api.routers import sentiment
* app.include\_router(sentiment.router)

**快速自测**

curl -s "http://127.0.0.1:8000/api/sentiment/brief?symbols=AAPL,MSFT,TSLA,SPY&days=14" | python -m json.tool

# 期望返回:

# { "series": [ { "date": "...", "score": 0.12 }, ... ],

# "latest\_news": [ { "title": "...", "url": "...", "score": 0.8 }, ... ] }

**3) 前端 Monitor 页面（可视化与 UX 优化）**

**文件：frontend/src/pages/monitor.tsx（小改）**

* **图表不再“切头”**：
  + 父容器与 <svg> 均 overflow: visible；
  + y 轴上下留白 10%（padding），折线/填充不贴边。
* **新闻列表可滚动**：
  + 列表容器设 maxHeight: 420 + overflowY: auto，长列表支持滚动展示。
* **自适应宽度**：
  + 通过 ref 读取容器宽度+viewBox，随窗口调整重算坐标。
  + TS 修正：useRef<HTMLDivElement | null>(null)。
* **情绪徽标**：
  + score > 0.2 绿色、score < -0.2 红色，其余灰色；toFixed(1) 显示。

前端不改 API 契约，直接消费 /api/sentiment/brief 的 series + latest\_news。

**4) 端到端使用方法（项目原流程不变）**

1. **拉价格**
2. python -m scripts.fetch\_prices AAPL MSFT TSLA SPY
3. **拉新闻（VPN 开启 + 忽略系统代理）**
4. python scripts/fetch\_news.py --symbols AAPL,MSFT,TSLA,SPY --days 14 --noproxy --pages 1 --timeout 35
5. **启动后端**
6. python run.py
7. # /api/health 返回 {"status":"ok"}
8. # curl /api/sentiment/brief?symbols=...&days=14 返回 series + latest\_news
9. **启动前端**
10. npm run dev
11. # Monitor 页面可见 14 日情绪折线 + 最新新闻（可滚动）

**完成模块小结：**

**✅ 冲刺 C：组合建议（/portfolio/propose）**

* **后端**
  + 在 backend/portfolio/allocator.py, constraints.py, explain.py 中实现了权重分配逻辑与约束检查：
    - 单票权重 ≤30%，行业集中度 ≤50%，组合规模 5–15 只。
  + /portfolio/propose 路由接受 symbols[] + 可选约束，返回完整 JSON：
    - holdings（symbol/weight/score/reasons/sector）
    - sector\_concentration、as\_of、version\_tag、snapshot\_id
  + 结果快照自动落库 portfolio\_snapshots，支持后续回放。
* **前端**
  + 新建可视化组件绑定：
    - WeightsPie.tsx（组合权重饼图）
    - SectorBars.tsx（行业集中度条形图）
    - HoldingsTable.tsx（持仓明细表，含分数与入选理由）
  + 在 routes/portfolio.tsx 中整合展示，支持“一键导出 CSV”。
* **验收效果**
  + 选 8–12 支股票 → 返回 6–10 只组合，自动满足约束。
  + 可复现（同版本输入组合一致），CSV 导出正确。

**✅ 冲刺 D：轻量回测（/backtest/run）**

* **后端**
  + 在 backend/backtest/metrics.py 实现指标计算：
    - 年化收益率、Sharpe、最大回撤、胜率（附兼容字段 mdd）。
  + /backtest/run 路由支持两种入参：
    - **现时组合**：holdings（symbol+weight）
    - **历史快照**：snapshot\_id
  + 返回统一 JSON：
    - dates/nav/benchmark\_nav/drawdown
    - metrics（ann\_return, sharpe, max\_dd, win\_rate）
    - params（window, cost, rebalance, max\_trades\_per\_week）
    - version\_tag
* **前端**
  + routes/simulator.tsx 页面更新：
    - **EquityCurve**：双曲线（组合 vs 基准）。
    - **DrawdownChart**：回撤面积图。
    - **指标面板**：年化 / Sharpe / 最大回撤 / 胜率 四项。
    - **参数展示**：窗口、成本、频率、版本号。
    - **导出功能**：一键导出 PNG（曲线图）、CSV（净值/基准/回撤序列）。
* **验收效果**
  + 用冲刺 C 的组合回测 1Y：结果显示双曲线 + 回撤 + 四指标；
  + 导出 CSV/PNG 成功；参数与版本正确显示。

**目标：本周把三个按钮点亮（MVP）**

* **Decide Now**：给出“一键组合建议”（权重+入选理由+可下载CSV）。
* **Run Backtest**：对上一步组合跑一个轻量回测，产出净值、回撤、Sharpe 等。
* **Generate Report**：把当天的组合与情绪要点生成 Markdown 报告，页面可预览、复制、下载。

LLM 只用于**新闻摘要/情绪分类**与**文稿生成**，不直接定权重（与你的既定边界一致）。

**路线图（3 步到“可用”）**

**Step 1：打通“Decide Now”（分析→评分→组合）**

**后端接口（已在架构约定内，不破坏现有）**：

* POST /analyze/{symbol}：统一分析（行情+因子+分数+情绪）。
* POST /portfolio/propose：输入 symbols[]（来自 Watchlist 或搜索框），返回**权重+因子贡献Top2+行业集中度校验**，并落一个快照。

**聚合与约束**（保持你既定契约）：  
score = 100\*(0.25\*价值 + 0.20\*质量 + 0.35\*动量 + 0.20\*情绪)；约束：单票≤30%、行业≤50%、持仓 5–15。

**前端改动（极简接线，不重构）：**

* 在 frontend/src/services/endpoints.ts 增补：
  + export const proposePortfolio = () => \${API\_BASE}/api/portfolio/propose`;`
  + export const analyzeEndpoint = (s: string) => \${API\_BASE}/api/analyze/${encodeURIComponent(s)}`;` （命名按你当前习惯，避免重复声明问题）
* 在首页/Watchlist 选中若干 symbol → 点击 **Decide Now**：
  + 调 POST /portfolio/propose，返回：{ holdings: [{symbol, weight, score, reasons:[…], sector}], constraints:{…}, as\_of, version\_tag }
  + 直接把结果写入 Portfolio 页面现有的**饼图/行业条/持仓表**三板斧（先用返回值渲染，不动你现在的 mock 结构）。
* **验收**：1 分钟内拿到一套**可执行权重**，能导出 CSV。  
  （这一步完成即具“立即可用”的雏形：先有组合再谈质量）  
  参考约定接口与数据流：

**Step 2：点亮“Run Backtest”（组合→净值/回撤/指标）**

**后端接口**：

* POST /backtest/run：输入（组合快照ID 或 直接 holdings[] + 窗口 + 成本），输出：{ dates, nav, drawdown, benchmark\_nav, metrics:{annualized, sharpe, max\_dd, winrate, turnover}, params, version\_tag }。周频调仓、≤3次/周，基准用 SPY。

**前端改动：**

* **Run Backtest** 按钮：拿到 Step 1 的组合快照ID（或 holdings[]）→ 调用 /backtest/run → 把返回曲线喂给 Simulator 页现有 **EquityCurve**（组合 vs 基准）与**回撤图**；指标小卡显示四指标。
* **验收**：能在 10–20 秒内看到组合 vs SPY 的**净值叠图**与**最大回撤**、**Sharpe**等，不出现 NaN/inf；可导出 PNG/CSV。

**Step 3：点亮“Generate Report”（一键日报）**

**后端接口**：

* POST /report/daily：拉取**最新组合快照** + 当日**Top± 贡献** + **情绪变化摘要**（LLM 总结）→ 返回 Markdown（或 HTML）。
  + LLM 只做**摘要归纳**与**语言润色**，不改权重逻辑（保持可替换性与可控性）。

**前端改动：**

* **Generate Report** 按钮：弹出预览对话框（Markdown 渲染），提供“复制/下载”。
* **验收**：点击后 10s 内生成，报告里每个代码可点击回到对应 Stock 页。

**为什么这条线“最稳妥、最快到可用”**

* 完全沿用你已定稿的**架构/API/数据表/因子权重**与**低频调仓**原则，避免推倒重来。
* 每一步都有**可视化**与**DoD**，你点按钮就能看到结果，便于边用边修正。
* LLM 的使用范围被**严格圈定在情绪与文稿**，避免“黑箱定投”，可随时替换评分器或权重。

**你当前页面存在的问题，如何“不调试也不挡路”地绕过**

这些问题都不耽误三步走落地，我们先**旁路**到“可用”，之后再逐个修：

* “更多市场视图”导航错去舆情页、Watchlist 缺雷达、News 卡缺情绪图、Analyze Snapshot 报错、LastBacktest 空白、Agents & Traces 含义不强——这些都属于**展示/路由小问题**，不阻塞**Decide→Backtest→Report**主链路。先让按钮产生结果，再回头把图补齐。  
  （你的文件树和模块已经为后续修补预留了位置，不会影响主链路 API）

**最小改动清单（你可以直接照这个做）**

**后端（保持现有结构与契约）**

1. 在 backend/api/routers/portfolio.py 补齐 POST /portfolio/propose 聚合：
   * 读取 symbols[] → 查询 scores\_daily（无则触发计算或走 fallback） → 线性分配权重 → 施加约束（≤30%、行业≤50%、5–15）→ 生成 portfolio\_snapshots。
2. 在 backend/api/routers/backtest.py 实现 POST /backtest/run：
   * 输入快照ID 或 holdings[] → 周频调仓 → 输出 dates/nav/drawdown/benchmark\_nav/metrics 并写入 backtest\_results。
3. 在 backend/api/routers/analyze.py 返回统一分析对象（行情+因子+分数+情绪），便于 Stock 页与“加入组合理由”。
4. 在 backend/api/routers/news.py 保留现有情绪打分（可走 LLM 或词典），并给 sentiment timeline 提供 7/30 天聚合。

**前端（仅加几条 endpoint + 三个 onClick 流程）**

* services/endpoints.ts：补 proposePortfolio()、analyzeEndpoint(symbol)、runBacktest()、reportDaily()。
* 首页按钮：
  + **Decide Now**：收集选中的 symbols → POST /portfolio/propose → navigate("/portfolio?sid=<snapshot\_id>")。
  + **Run Backtest**：携带上一步的 snapshot\_id → POST /backtest/run → navigate("/simulator?bid=<backtest\_id>")。
  + **Generate Report**：POST /report/daily → 弹窗预览（Markdown 渲染）。
* portfolio.tsx / simulator.tsx：如果 query 里带 sid/bid，则自动调用相应 GET（或直接用 POST 返回体）渲染现有饼图/条形/曲线组件（你已经有这些组件）。

**LLM 接入位（先小用、立竿见影）**

* **/news/{symbol}** 后处理：对同日新闻用 LLM 生成一句话\*\*“主题摘要”**与**极性\*\*，落 news\_scores。
* **/report/daily**：把“当日组合变动、Top±贡献、情绪主题”交给 LLM 生成 Markdown 段落。

这两个点立刻提升“读起来像专业投研”的感觉，但不改变权重/回测决策链。

**明确的 DoD（你点得到的“可用”）**

1. 点 **Decide Now** → 1 分钟内产出**可执行组合**（权重+理由），并能导出 CSV。
2. 点 **Run Backtest** → 20 秒内看到**组合 vs SPY 净值曲线**、**回撤**与**Sharpe**。
3. 点 **Generate Report** → 10 秒内得到**日报 Markdown**，能复制/下载；报告内代码可跳转到个股页。